SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	:                Obec Úhlejov

            - sídlo	: 		Úhlejov 50, 507 71 Miletín

            - právní forma	: 		obec

IČ	: 		00272281

zastoupená	: 		Lenka Šedivá DiS.

bankovní spojení:	: 		Česká národní banka

č. účtu 	:  		94-5018541/0710

zástupce ve věcech technických   : 		Lenka Šedivá

telefon 	: 		+420 775 940 406

e-mail	:  		uhlejov@seznam.cz

ZHOTOVITEL

název	:

sídlo 	:

právní forma 	:

IČ 	:

jednající	:

dále za zhotovitele jednají  	:

ve věcech smluvních	:

ve věcech technických                  :

bankovní spojení 	:

č. účtu 	:

telefon	:

e-mail	:

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je realizace akce „Obnova pomníku Antonína Pospíšila a Emila Plecháče Chroustov“ dle rozsahu prací stanoveném položkovým rozpočtem a Návrhem restaurování.

Realizací akce se rozumí provedení všech prací nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou prací včetně koordinační činnosti celé akce.

Rozsah předmětu díla je vymezen v Návrhu restaurování a položkovém rozpočtu prací, kdy přesná bude provedena v souladu s pokyny obecního úřadu v Chomuticích i s ohledem na skutečnost, že část nákladů bude hrazena z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami relevantních dokumentů. Jakékoli změny oproti původnímu zadání musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele.

Součástí díla (nabídkové ceny) jsou též:

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených pracemi,

    - uvedení všech okolních povrchů dotčených pracemi do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

    - pořizování průběžné dokumentace prací, včetně vyhotovení restaurátorské zprávy, předání objednateli v počtu 2 tištěných paré a na CD nosiči.

- Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný rozpočet je uveden v příloze této smlouvy, je její nedílnou součástí. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

- Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Dílo bude prováděno s vynaložením veškeré odborné péče, při předání díla bude zhotovitel garantovat soulad s rozsahem stanoveným ve výběrovém řízení a pokyny zástupců obecního úřadu v Chomuticích.

- Součástí předmětu plnění (v rámci nabídkové ceny) jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

- Na provedené práce bude poskytnuta záruka 72 měsíců.

- Na konci 6tileté záruční lhůty bude provedena kontrola stavu pomníku a v případně nutnosti bude zhotovitelem provedena bezplatná údržba památky spojená s obnovením konzervačního nástřiku.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady, spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:

DPH:

Cena včetně DPH:

[slovy:           ]

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dohodou stran této smlouvy na podkladě kalkulace zhotovitele, nejvýše však do ceny v místě a čase obvyklé. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a změny zhotovitelem odborně zdokumentovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací či dílčích změn řešení (odsouhlasených objednatelem).

IV.

Doba a místo plnění

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění: 			 	1.4.2025

- Předání a převzetí díla:			nejpozději do 30.9.2025

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

- Místem plnění veřejné zakázky je pozemek p.č. 788/1 v katastrálním území Miletín, město Miletín.

V.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.

- Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:

      - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

      - identifikační údaje objednatele včetně IČ, identifikační údaje zhotovitele včetně IČ

      - popis obsahu účetního dokladu, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti

      - výši ceny bez daně celkem, sazbu daně, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně daně

      - podpis odpovědné osoby zhotovitele

      - přílohu - soupis provedených prací oceněný a členěný podle vyžádaného způsobu s ohledem na podmínky poskytovatele dotace .

- Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a s ohledem na to uchovávat po zákonnou lhůtu veškeré doklady k akci.

VI.

Smluvní pokuty

- Zodpovědnost za vady díla či případné škody jimi vyvolané včetně procesních záležitostí se řídí obecně závaznými předpisy.

- V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dokončení celého díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při neodůvodněném prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo strany smlouvy požadovat náhradu případné škody. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které by vznikly v souvislosti s nesprávným prováděním díla.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu i před smluveným termínem dokončení díla.

- Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

  - Smlouva o dílo

  - Oznámení výběrového řízení

- Vztahy neupravené touto smlouvou ani zadávací dokumentací se řídí platným právním řádem ČR a zvyklostmi, pokud s ním nejsou v rozporu.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů zhotovitelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce o zhotoviteli sdělovat třetím osobám kromě případného poskytovatele finanční podpory.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

- Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.

V Úhlejově, dne                                                    V …………………, dne ……………

………………………………………                       …………..……………………..……

za objednatele						za zhotovitele

Lenka Šedivá DiS.

starostka obce